SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR INVENTARIO Y VENTAS EN DOTACIONES FORTUNA IJ

Empresa de Dotaciones y Bordados – Fortuna IJ

Presentado por:

[Samuel Peña - Antony Cardenas - Dilan Rodriguez - Brayan Corpa - Felipe Lasprilla]

Instructor: [Victor Rodriguez]

Institución: [SENA]

Fecha: Mayo de 2026

# Tabla de Contenido

- Introducción

- Objetivos

- Planteamiento del Problema

- Justificación

- Alcance

- Impactos

- Fase / Cronograma

- Fase 1: Análisis

- Fase 2: Planeación

- Fase 3: Ejecución

- Conclusiones

- Anexos

# 1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de información que permita optimizar los procesos de ventas, inventario y producción en una empresa de dotaciones y bordados. Actualmente, la empresa realiza sus operaciones de forma manual, lo que genera desorganización, errores y pérdida de información.

Mediante la sistematización de estos procesos, se busca mejorar la eficiencia operativa, el control de la información y la calidad del servicio al cliente.

# 2. Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar un sistema de información  web implementado el inventario de materiales y el inventario de productos terminados para DOTACIONES FORTUNA IJ que asimismo permita la gestión de clientes y que automatice el registro de entradas y salidas para reducir en un 100% los errores manuales garantizando trazabilidad total en tiempo real mejorando la organización y aumentando la relación empresa cliente.

## Objetivos Específicos

- Analizar los procesos actuales de la empresa Fortuna IJ relacionados con la producción, gestión de pedidos y atención al cliente, con el fin de identificar falencias y oportunidades de mejora.

- Identificar los requerimientos funcionales y operativos necesarios para la sistematización de los procesos empresariales en la organización.

- Diseñar una propuesta de sistema de información que permita optimizar la gestión de pedidos, inventarios y control de producción en la empresa.

- Establecer herramientas tecnológicas adecuadas para mejorar la eficiencia, trazabilidad y organización de la información dentro de la empresa.

- Evaluar el impacto de la implementación del sistema propuesto en términos de productividad, tiempos de respuesta y calidad del servicio.

# 3. Planteamiento del Problema

Actualmente la empresa presenta dificultades en el manejo de inventario y la gestión de sus clientes ya que varios procesos se realizan de manera manual y poco organizada generando que la información se encuentre distribuida y aumentando los errores. Así mismo no existe un canal formal (PQRS) por la cual los clientes puedan brindar su opinión respecto al servicio prestado por la empresa

- Pérdida de información

- Duplicidad de datos

- Errores en pedidos y producción

- Falta de control en inventarios

- Retrasos en la entrega de pedidos

- Dificultad para generar reportes

La ausencia de un sistema digital afecta directamente la productividad, organización y satisfacción del cliente.

# 4. Justificación

Para mejorar los procesos internos y externos de la empresa es necesario crear un sistema de información que optimice estos procesos, garantizando información clara de los materiales y brindando la seguridad de datos del Gerente general, Administrador de inventario, proveedores, clientes y la gestión de pedidos realizados por los clientes

# 5. Alcance

El sistema será desarrollado para la empresa DOTACIONES FORTUNA IJ en un periodo de 21 meses (7 trimestres). durante este tiempo se implementara un sistema capaz de  de optimizar la administración del inventario, gestión de ventas, gestionar de usuarios, gestión de pedidos y la gestión de PQRS mejorando los procesos internos y externos de la empresa, llevando el control de materia, productos terminados mejorando el control de los procesos internos y externos de la empresa

# 6. Impactos

| Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| Tecnológico | Implementación de un sistema digital y automatización de procesos. |
| Operativo | Reducción de tiempos y mejor control de procesos. |
| Económico | Disminución de pérdidas y optimización de recursos. |
| Social | Mejora en la atención al cliente y organización del equipo. |

# 7. Fase / Cronograma

| Fase | Actividad | Descripción | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis | Recolección de información y evaluación | 1 semana |
| 2 | Planeación | Diseño de diagramas e interfaz | 2 semanas |
| 3 | Ejecución | Desarrollo de BD y programación | 3 semanas |

# 8. Fase 1: Análisis

## 1.1 Levantamiento de Información

## Se utilizaron métodos como entrevistas, observación directa y revisión de documentos. Se identificó que los procesos son manuales, desorganizados y propensos a errores.

1.2 Módulos a Desarrollar

| MÓDULO | DESCRIPCIÓN GENERAL |
| --- | --- |
| GESTIÓN DE USUARIOS | Gestión de perfiles de clientes, para modificar datos, eliminar, inhabilitar etc |
| ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO | Gestión de perfiles de clientes, para modificar datos, eliminar, inhabilitar etc |
| GESTIÓN DE VENTAS | Gestionar todo el ciclo, desde la cotización, facturación y cobranza. con consulta de ticket de venta y devoluciones |
| GESTIÓN DE PEDIDOS | Genera un reporte para la empresa y el cliente de todo el ciclo de la orden, desde la compra hasta la entrega final. |
| GESTIÓN DE PQRS | Gestionar las PQRS desde crearlas hasta consultarlas, eliminarlas y actualizarlas |

LIMITACIÓN EN EL SISTEMA: El sistema no hará intervención con la parte financiera de la empresa.

1.3 Requerimientos Funcionales Cliente

| Código de Requerimiento | RF-001 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Inicio de sesión |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente loguearse mediante correo electrónico y contraseña. |

| Código de Requerimiento | RF-002 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Cierre de sesión |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente cerrar sesión de forma segura cuando finalicen el uso del sistema. |

| Código de Requerimiento | RF-003 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Recuperación de contraseña |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente recuperar o restablecer su contraseña en caso de olvido, a través de un correo electrónico |

| Código de Requerimiento | RF-004 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de cliente |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente modificar su información o eliminar su usuario |

| Código de Requerimiento | RF-005 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Selección de material y bordado |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente seleccionar el material a través del stock disponible y bordado para el pedido |

| Código de Requerimiento | RF-006 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Realización de pedido |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El cliente podrá formalizar su solicitud detallando cantidades, tonos y muestras previamente seleccionados |

| Código de Requerimiento | RF-007 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Consultar Pedido y ticket |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente consultar su pedido junto a su ticket de confirmación del pedido y hacerle un seguimiento |

| Código de Requerimiento | RF-008 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Actualización de Pedido |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente modificar su pedido como, cambiar tallas, cambiar materiales, etc siempre y cuando no se encuentre en fase de corte |

| Código de Requerimiento | RF-009 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Alerta de Pedido |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema permitirá al cliente recibir alertas sobre el seguimiento de su pedido, mostrando en qué fase se encuentra |

| Código de Requerimiento | RF-010 |
| --- | --- |
| Nombre | Solicitar devolución |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir al cliente solicitar una devolución del pedido, si alguna dotación no fue la esperada de acuerdo a la solicitud realizada. |

| Código de Requerimiento | RF-011 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Historial de compra |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir al cliente visualizar todo su historial de compras, junto a la fecha, precio, cantidad y especificación de cada pedido |

| Código de Requerimiento | RF-012 |
| --- | --- |
| Nombre | ### PQRS |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir al cliente crear una PQRS de forma anónima, si el asi lo desea. Solicitando datos básicos, detalles de la solicitud, archivo adjunto (en caso de ser necesario) y texto según la solicitud |

| Código de Requerimiento | RF-013 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de PQRS |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir al cliente gestionar su PQRS como consultar,actualizar o eliminar su PQRS |

Requerimientos Funcionales de Administrador de Inventario

| Código de Requerimiento | RU-F001 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Inicio de sesión |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder iniciar sesión en el sistema mediante su correo electrónico y contraseña. |

| Código de Requerimiento | RU-F002 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Recuperación de contraseña |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder recuperar o restablecer su contraseña en caso de olvido. mediante su correo electrónico |

| Código de Requerimiento | RU-F003 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Consulta del inventario |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder consultar los materiales e insumos disponibles en el inventario. junto a la descripción del producto como codigo de referencia, cantidad,material, color, talla, proveedor y fecha de la última entrada |

| Código de Requerimiento | RU-F004 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Registro de materiales |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador podrá registrar los diferentes tipos de materiales en el sistema, con Nombre material, cantidad, proveedores, lista que material, código de referencia. |

| Código de Requerimiento | RU-F005 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Actualización de materiales |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador podrá actualizar materiales como color, nombre, proveedor y código de referencia. |

| Código de Requerimiento | RU-F006 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Eliminación de materiales |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder eliminar materiales o registros que ya no se utilicen dentro del sistema. |

| Código de Requerimiento | RU-F007 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Registro de entradas de inventario |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder registrar la entrada de materiales al inventario ya registrados con anterioridad, haciendo que se aumente el stock de este material |

| Código de Requerimiento | RU-F008 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Registro de salidas de inventario |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador podrá registrar la salida de materiales cuando sean utilizados en procesos de producción. haciendo que se baje el stock de este material |

| Código de Requerimiento | RU-F009 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de proveedores |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador podrá registrar, consultar y actualizar la información de proveedores. el registro llevará nombre y que materiales provee |

| Código de Requerimiento | RU-F010 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Consulta de proveedores |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder consultar la información de los proveedores registrados. |

| Código de Requerimiento | RU-F011 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Búsqueda de materiales |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder buscar materiales dentro del sistema por nombre, código de referencia o categoría. |

| Código de Requerimiento | RU-F012 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Consulta del historial de movimientos |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder consultar el historial de entradas y salidas de materiales. junto a la fecha la cual se realizó el movimiento y cantidad que entro o salio |

| Código de Requerimiento | RU-F013 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Registro del uso de materiales |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder registrar el uso de materiales en los procesos de producción y elaboración de dotaciones, se registra el material junto a la cantidad, y color |

| Código de Requerimiento | RU-F014 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de pedidos |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador podrá gestionar el pedido para mirar qué cantidades y que materiales son requeridos para el pedido |

| Código de Requerimiento | RU-F015 |
| --- | --- |
| Nombre | Alerta de Cálculo |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador podrá recibir una alerta cuando se haya realizado un pedido en el sistema, y se le notificara cuanto material es necesario para el pedido |

| Código de Requerimiento | RU-F016 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Cierre de sesión |
| Tipo de Usuario | Administrador Inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El administrador deberá poder cerrar sesión de manera segura cuando finalice el uso del sistema. |

Requerimientos Funcionales de Gerente General

| Código de Requerimiento | RE-F001 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Control del inventario |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder gestionar y controlar todos los materiales e insumos utilizados en la producción de dotaciones y bordados. |

| Código de Requerimiento | RE-F002 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Registro de materiales |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá registrar los materiales utilizados en la producción, incluyendo información como nombre, código de referencia, categoría, cantidad y proveedor. |

| Código de Requerimiento | RE-F003 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Control de entradas de inventario |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder registrar el ingreso de nuevos materiales al inventario para mantener actualizado el stock disponible. |

| Código de Requerimiento | RE-F004 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Control de salidas de inventario |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá registrar la salida de materiales utilizados en los procesos de producción. |

| Código de Requerimiento | RE-F005 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Consulta del inventario en tiempo real |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder consultar el estado actual del inventario y las cantidades disponibles de cada material. |

| Código de Requerimiento | RE-F006 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de proveedores |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá registrar y gestionar la información de los proveedores que suministran materiales e insumos. |

| Código de Requerimiento | RE-F007 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de usuarios y roles |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder administrar los usuarios del sistema y asignarles roles como administrador o cliente |

| Código de Requerimiento | RE-F008 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Historial de movimientos de inventario |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder consultar el historial de entradas y salidas de materiales registradas en el sistema. |

| Código de Requerimiento | RE-F009 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Optimización del control de materiales |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder mejorar la organización y control de los materiales mediante el uso del sistema de inventarios. |

| Código de Requerimiento | RE-F010 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Reducción de pérdidas de materiales |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder identificar posibles pérdidas o faltantes mediante el control de movimientos del inventario. |

| Código de Requerimiento | RE-F011 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Control de acceso al sistema |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder al sistema. |

| Código de Requerimiento | RE-F012 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Apoyo a la toma de decisiones |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General deberá poder utilizar la información generada por el sistema de inventarios para apoyar la planificación de compras y producción. |

| Código de Requerimiento | RE-F013 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestion de usuarios |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General podrá gestionar todos los usuarios dentro del sistema utilizando CRUD, se registrara los usuarios con nombre, correo electrónico, contraseña y se le asignara el rol de cliente |

| Código de Requerimiento | RE-F014 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de Ventas |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General podrá gestionar todo el módulo de ventas, Consultando ventas, Actualizando Ventas, y creando tickets de compra (Presencialmente) |

| Código de Requerimiento | RE-F015 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Gestión de PQRS |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El Gerente General podrá gestionar todo el módulo de PQRS para ofrecer un mejor servicio a los clientes |

Requerimientos No Funcionales del Cliente

| Código de Requerimiento | RNF-001 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Seguridad de acceso |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá garantizar la seguridad del acceso mediante autenticación con usuario y contraseña para proteger la información del inventario. |

| Código de Requerimiento | RNF-002 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Protección de datos |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá proteger la información registrada en el inventario evitando accesos no autorizados o pérdida de datos. |

| Código de Requerimiento | RNF-003 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Disponibilidad del sistema |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá estar disponible para los clientes las 24 horas del dia |

| Código de Requerimiento | RNF-004 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Facilidad de uso |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá contar con una interfaz sencilla e intuitiva que permita a los usuarios gestionar el inventario sin dificultad. |

| Código de Requerimiento | RNF-005 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Tiempo de respuesta |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la información solicitada por el usuario en un tiempo de respuesta rápido para facilitar la consulta del inventario. |

| Código de Requerimiento | RNF-006 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Integridad de la información |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá garantizar que los datos registrados en el inventario sean correctos y consistentes. |

| Código de Requerimiento | RNF-007 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Respaldo de la información |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir realizar copias de seguridad de la base de datos para evitar pérdida de información. |

| Código de Requerimiento | RNF-008 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Escalabilidad |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir la incorporación de nuevos materiales, proveedores o usuarios sin afectar su funcionamiento. |

| Código de Requerimiento | RNF-009 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Compatibilidad |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá poder ejecutarse en diferentes navegadores web y equipos de cómputo utilizados por la empresa. |

| Código de Requerimiento | RNF-010 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Mantenimiento del sistema |
| Tipo de Usuario | Cliente |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir realizar actualizaciones y mantenimiento sin afectar la información registrada en el inventario. |

Requerimientos No Funcionales del Administrador De Inventario

| Código de Requerimiento | RU-NF-001 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Facilidad de uso |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá contar con una interfaz clara e intuitiva que permita al administrador utilizar las funciones de inventario de manera sencilla. |

| Código de Requerimiento | RU-NF-002 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Seguridad de acceso |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá garantizar que solo el usuario registrado pueda acceder mediante autenticación con correo electrónico y contraseña. |

| Código de Requerimiento | RU-NF-003 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Control de roles |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá estar limitado solo a funciones acordadas de acuerdo al rol de administrador |

| Código de Requerimiento | RU-NF-004 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Tiempo de respuesta |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la información del inventario en un tiempo de respuesta rápido para facilitar el trabajo del usuario |

| Código de Requerimiento | RU-NF-005 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Disponibilidad del sistema |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá estar disponible para el usuario durante la jornada laboral de la empresa. |

| Código de Requerimiento | RU-NF-006 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Confidencialidad de la información |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá proteger la información del inventario evitando accesos o modificaciones no autorizadas. |

| Código de Requerimiento | RU-NF-007 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Compatibilidad con navegadores |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá poder utilizarse en diferentes navegadores web utilizados por la empresa. |

| Código de Requerimiento | RU-NF-008 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Claridad en la visualización de datos |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá mostrar la información del inventario de manera organizada y fácil de interpretar. |

| Código de Requerimiento | RU-NF-009 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Estabilidad del sistema |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá funcionar de forma estable evitando errores que afecten el registro o consulta del inventario. |

| Código de Requerimiento | RU-NF-010 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Cálculo Material |
| Tipo de Usuario | Administrador de inventario |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá notificar y calcular al administrador cuánto material es necesario para un pedido realizado en la página |

Requerimientos No Funcionales del Gerente General

| Código de Requerimiento | RE-NF-001 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Seguridad de la información |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá garantizar la protección de los datos del inventario mediante mecanismos de autenticación y control de acceso por roles. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-002 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Disponibilidad del sistema |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá estar disponible para los usuarios autorizados durante la jornada laboral de la empresa. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-003 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Respaldo de la información |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir realizar copias de seguridad de la base de datos para evitar la pérdida de información del inventario. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-004 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Integridad de los datos |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá garantizar que la información registrada en el inventario sea precisa, consistente y confiable. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-005 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Tiempo de respuesta |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá procesar las consultas y registros de inventario en un tiempo de respuesta adecuado para no afectar el trabajo de los usuarios. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-006 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Usabilidad del sistema |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá contar con una interfaz clara y fácil de utilizar para los empleados y administradores de la empresa.. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-007 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Escalabilidad |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir agregar nuevos usuarios, materiales o proveedores sin afectar su funcionamiento. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-008 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Compatibilidad tecnológica |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá ser compatible con los equipos de cómputo y navegadores utilizados por la empresa. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-009 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Mantenimiento del sistema |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá permitir realizar actualizaciones y mantenimiento sin afectar la información almacenada. |

| Código de Requerimiento | RE-NF-010 |
| --- | --- |
| Nombre | ### Confiabilidad del sistema |
| Tipo de Usuario | Gerente General |
| Prioridad | Alta |
| Descripción | El sistema deberá funcionar de manera estable evitando errores que afecten el control del inventario. |

# 9. Fase 2: Planeación

En esta fase se establecen los cimientos estructurales del sistema:

- Diagramas de Casos de Uso y de Clases.

Casos De Uso Extendido PROYECTO V3.docx

Casos de Uso Extendidos

| # Ref. |  | CU0001 |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso |  | Gestion de Usuario |
| Autor |  | Antony Cardenas, Dilan Rodriguez, Felipe Lasprilla, Brayan Corpa y Samuel Peña |
| Fecha |  | 03-03-26 |
| Versión |  | Versión 1. |
| Actor/es |  | Cliente, Gerente General |
| Tipo |  | Primario |
| Descripción |  | Este caso de uso permite gestionar todo lo relacionado a los usuarios empezando desde el registro hasta la eliminación de este mismo |
| Referencias Cruzadas | C.U. | Actualizar información, Eliminar Usuario, Inhabilitar Usuario, Consultar Usuario |
|  | R.F. | RF001-RF003-RF004 RU-F001-RU-F002 RE-F009-RE-F016 |
| Precondición |  | Los Actores deben registrarse antes, para poder loguearse y decidir que hacer según roles |
| Secuencia Normal (“En la cual se presenta la secuencia normal de realización del caso de uso”) |  |  |

| ESCENARIO Ingresar al sistema: 1. Muestra una ventana con botón para registrar usuario 2. después de haberse registrado ingresara al sistema 3. Podra escoger alguna opción dependiendo el rol asignado 4. Consultara usuario, Actualizara datos del usuario, inhabilitara usuario o eliminara usuario |  |
| --- | --- |
| Post-condición | El sistema mostrara un mensaje de confirmación de acuerdo a la acción hecha |
| Excepciones 2.2 El usuario ya esta registrado 4.2 Ningun usuario, alerta de error al actualizar, alerta de error al inhabilitar, alerta de error al eliminar |  |
| Frecuencia esperada | Media-20 veces por dia |
| Prioridad | Alta |
| Comentarios | Sin comentarios |

| # Ref. |  | CU0002 |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso |  | Gestion de pedido |
| Autor |  | Antony Cardenas, Dilan Rodriguez, Felipe Lasprilla, Brayan Corpa y Samuel Peña |
| Fecha |  | 03-03-26 |
| Versión |  | Versión 1. |
| Actor/es |  | Cliente, Gerente General, Administrador de inventario |
| Tipo |  | Primario |
| Descripción |  | Este caso de uso permite gestionar los pedidos de la empresa |
| Referencias Cruzadas | C.U. | Consultar Pedido/seguimiuento, Eliminar Pedido, Actualizar Pedido, Alertas de cada actualizacion |
|  | R.F. | RF006-RF007-RF008-RF009-RF010-RF011-RF012 RU-F015 |
| Precondición |  | Debe haberse registrado un pedido con anterioridad para hacer la acción según roles |
| Secuencia Normal (“En la cual se presenta la secuencia normal de realización del caso de uso”) |  |  |

| 1. Muestra una ventana con botones para hacer acción según roles 2. El Actor escogerá una acción según roles 3. Después de hacer la acción escogida Mostrara mensaje de que la acción ha sido exitosa |  |
| --- | --- |
| Post-condición | El sistema se actualizara o quedara igual de acuerdo a acción escogida Si se escoge consultar pedido quedara igual SiNo se actualizara de manera automatica |
| Excepciones 3.2 Alerta de error debido a un fallo dentro del sistema |  |
| Frecuencia esperada | Alta-50 veces por dia |
| Prioridad | Alta |
| Comentarios | Sin comentarios |

| # Ref. |  | CU0003 |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso |  | Administracion de Inventario |
| Autor |  | Antony Cardenas, Dilan Rodriguez, Felipe Lasprilla, Brayan Corpa y Samuel Peña |
| Fecha |  | 03-03-26 |
| Versión |  | Versión 1. |
| Actor/es |  | Administrador de inventario, Gerente General |
| Tipo |  | Primario |
| Descripción |  | Este caso de uso permite gestionar todo el material de la empresa |
| Referencias Cruzadas | C.U. | Registrar Salida de materia prima/Productos terminados, Alertas sobre stock minimo, Actualizar Inventario, Consultar Inventario/Materia Prima/Productos terminados |
|  | R.F. | RF005-RF006 RU-F003-RU-F004-RU-F005-RU-F006-RU-F007-RU-F008-RU-F010-RU-F011- RU-F012-RU-F014-RU-F015 RE-F001-RE-F002-RE-F003-RE-F004-RE-F005-RE-F007- RE-F008-RE-F011-RE-F012-RE-F013 |
| Precondición |  | Debe haberse registrado algun material con anterioridad para hacer alguna opcion |
| Secuencia Normal (“En la cual se presenta la secuencia normal de realización del caso de uso”) |  |  |

| 1. Muestra una ventana con botones para hacer acción 2. El Actor escogerá una acción 3. El sistema mostrará inventario actual y el actor seguirá con su acción previamente escogida 4. Después de hacer la acción escogida Mostrara mensaje de que la acción ha sido exitosa |  |
| --- | --- |
| Post-condición | El sistema se actualizará o quedara igual de acuerdo a acción escogida Si se escoge consultar material quedara igual Sino se actualizara de manera automática |
| Excepciones 3.2 Alerta de error debido a un fallo dentro del sistema |  |
| Frecuencia esperada | Frecuente-200 veces por dia |
| Prioridad | Alta |
| Comentarios | Sin comentarios |

| # Ref. |  | CU0004 |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso |  | Gestion de Ventas |
| Autor |  | Antony Cardenas, Dilan Rodriguez, Felipe Lasprilla, Brayan Corpa y Samuel Peña |
| Fecha |  | 03-03-26 |
| Versión |  | Versión 1. |
| Actor/es |  | Cliente, Gerente General |
| Tipo |  | Primario |
| Descripción |  | Este caso de uso permite consultar venta y ticket, actualizar, solicitar devolucion |
| Referencias Cruzadas | C.U. | Consultar Ventas, Actualizar Venta, Solicitar Devoluciones, Consultar ticket |
|  | R.F. | RF011-RF012 RE-F017 |
| Precondición |  | Debe haberse registrado alguna Venta |
| Secuencia Normal (“En la cual se presenta la secuencia normal de realización del caso de uso”) |  |  |

| 1. Muestra una ventana con botón de Ventas 2. Mostrara acciones a escoger según rol 3. El Actor escogerá acción según rol 4. Después de hacer la acción escogida Mostrara mensaje de que la acción ha sido exitosa |  |
| --- | --- |
| Post-condición | El sistema se actualizará correctamente |
| Excepciones 4.2 Alerta de error debido a un fallo dentro del sistema |  |
| Frecuencia esperada | Media- 25 veces por dia |
| Prioridad | Alta |
| Comentarios | Sin comentarios |

| # Ref. |  | CU0005 |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso |  | Gestion de PQRS |
| Autor |  | Antony Cardenas, Dilan Rodriguez, Felipe Lasprilla, Brayan Corpa y Samuel Peña |
| Fecha |  | 03-03-26 |
| Versión |  | Versión 1. |
| Actor/es |  | Cliente, Gerente General |
| Tipo |  | Primario |
| Descripción |  | Este caso de uso permite consultar, eliminar y actualizar PQRS creadas |
| Referencias Cruzadas | C.U. | Consultar PQRS, Actualizar PQRS, Eliminar PQRS |
|  | R.F. | RF013-RF014 RE-F018 |
| Precondición |  | Debe haberse registrado alguna PQRS |
| Secuencia Normal (“En la cual se presenta la secuencia normal de realización del caso de uso”) |  |  |

| 1. Muestra una ventana con boton de PQRS 2. Mostrara acciones a escoger según rol 3. El Actor escogerá acción según rol 4. Después de hacer la acción escogida Mostrara mensaje de que la acción ha sido exitosa |  |
| --- | --- |
| Post-condición | El sistema se actualizará correctamente |
| Excepciones 4.2 Alerta de error debido a un fallo dentro del sistema |  |
| Frecuencia esperada | Baja- 5 veces por dia |
| Prioridad | Alta |
| Comentarios | Sin comentarios |

- Modelo Entidad Relación y Modelo Relacional.

- Diccionario de Datos y Diseño de Interfaz.

# 10. Fase 3: Ejecución

Comprende el desarrollo técnico del software, incluyendo el código de la base de datos, la programación de los módulos y el mapa de navegación del sistema final.

# 11. Conclusiones

El desarrollo del sistema permitirá mejorar significativamente la organización, control y eficiencia de la empresa Fortuna IJ, eliminando procesos manuales y optimizando la gestión de la información para una mayor competitividad en el mercado de dotaciones y bordados.

# 12. Anexos

Anexo A: Entrevista

Anexo B: Diagramas

Anexo C: Formularios