# ACTA DE REUNIÓN,

# 1. Información de la Reunión

| ID de Reunión | AR-0001 |
| --- | --- |
| Tipo de Sesión | Revisión de Requerimientos / Levantamiento de Información |
| Proyecto | Sistematización de Procesos – Empresa de Dotaciones Fortuna IJ |
| Fecha | 10/12/2025 |
| Hora Inicio - Fin | 02:00 p.m. – 06:30 p.m. |
| Lugar/Plataforma | Instalaciones de la empresa Fortuna IJ |
| Facilitador | Carlos franco |
| Secretario/Redactor | Juan Felipe Lasprilla |

# 2. Lista de Asistentes

| Nombre | Cargo/Rol | Área | Asistencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Franco | Administración | Dirección | ☑ Presente |
| Felipe Lasprilla | Aprendices | Proyecto de sistematización | ☑ Presente |
| John Gutierrez | Auxiliar | Bodega | ☑ Presente |
| Operario de Produccion | Operario | Producción | ☑ Presente |

# 4. Desarrollo de la Reunión

Tema 1: [Título del tema]

### Tema 1: Proceso de Dotación Discusión: El administrador explicó que el proceso de dotación es el eje principal del negocio y actualmente se gestiona de forma manual, desde la recepción del pedido hasta la entrega final. Se identificaron dificultades para conocer el estado real de las órdenes, errores en registros y falta de trazabilidad. Decisiones: Se acordó que el proceso de dotación debe ser priorizado dentro del sistema a desarrollar, permitiendo seguimiento completo del pedido. Requerimientos Identificados: • REQ-001: El sistema debe permitir registrar y hacer seguimiento a las órdenes de dotación desde su ingreso hasta la entrega final. ### Tema 2: Gestión de Inventarios Discusión: El inventario se maneja actualmente con formatos físicos y hojas de cálculo, lo cual genera errores, retrasos y falta de información en tiempo real sobre los insumos disponibles. Decisiones: Se determinó la necesidad de un módulo de inventarios digital que controle entradas, salidas y niveles mínimos de stock. Requerimientos Identificados: • REQ-002: El sistema debe registrar entradas y salidas de inventario en tiempo real. • REQ-003: El sistema debe generar alertas cuando el inventario llegue a niveles mínimos. ### Tema 3: Maquinaria y Mantenimiento Discusión: La empresa cuenta con diversas máquinas industriales, pero no existe un control sistematizado de mantenimientos preventivos, lo que ocasiona paradas inesperadas en la producción. Decisiones: Se acordó incluir un módulo de maquinaria que permita llevar historial y programación de mantenimientos. Requerimientos Identificados: • REQ-004: El sistema debe permitir registrar la maquinaria y su historial de mantenimiento. ### Tema 4: Funciones del Personal Discusión: Las funciones de los empleados se coordinan principalmente de forma verbal, lo que genera confusión y reprocesos entre áreas. Decisiones: Se decidió que el sistema debe apoyar la asignación de tareas y la comunicación interna. Requerimientos Identificados: • REQ-005: El sistema debe permitir asignar y consultar funciones y tareas por área.

# 5. Resumen de Requerimientos Identificados

| ID | Descripción | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Registro y seguimiento de órdenes de dotación | RF | ALTA |
| REQ-002 | Control de entradas y salidas de inventario | RF | ALTA |
| REQ-003 | Alertas automáticas por inventario bajo | RF | MEDIA |
| REQ-004 | Registro de maquinaria y mantenimiento | RF | MEDIA |
| REQ-005 | Asignación y consulta de funciones del personal | RF | MEDIA |

# 6. Compromisos y Acciones

| Acción/Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentar procesos AS-IS | Felipe Lasprilla | 15/12/2025 | Pendiente |
| Diseñar procesos TO-BE | Antony Cardenas | 15/12/2025 | Pendiente |
| Validar requerimientos con el administrador | Carlos Franco | 15/12/2025 | Pendiente |

# 7. Temas Pendientes / Parking Lot

• Definición de roles de usuario dentro del sistema • Evaluación de implementación de códigos de barras • Definición del alcance del prototipo

# 8. Próxima Reunión

| Fecha Propuesta | 20/12/2025 |
| --- | --- |
| Hora | 02:00 p.m. |
| Temas a Tratar | Validación de requerimientos Revisión de diagramas de procesos Alcance del sistema a desarrollar |

# 9. Firmas de Conformidad

| Facilitador | Representante de Stakeholders |
| --- | --- |
| Nombre: [Nombre] Firma: _______________________ | Nombre: [Nombre] Firma: _______________________ |