# SOLICITUD DE CAMBIO

## 1. Información de la Solicitud

SOLICITUD DE CAMBIO: CR-001

ID de Solicitud:
CR-001

Fecha de Solicitud:
14/12/2025

Solicitante:
Administrador del Negocio de Dotaciones y Bordados

Rol/Cargo:
Administrador / Product Owner

Proyecto:
Sistema Semiautomatizado de Dotaciones y Bordados

Urgencia:
Alta

## 2. Requerimiento(s) Afectado(s)

| ID Req. | Nombre | Versión Actual | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-004 | Agendar citas de clientes | 1.0 | Aprobado |
| RF-001 | Registrar productos en inventario | 1.0 | Verificado |

## 3. Descripción del Cambio

Tipo de Cambio:
Modificación

Descripción Actual:
El sistema permite agendar citas únicamente en horarios definidos manualmente por el administrador, sin validar automáticamente la disponibilidad del personal ni la carga de trabajo diaria.

Cambio Solicitado:
Modificar la funcionalidad de agendamiento de citas para que el sistema valide automáticamente la disponibilidad del personal, evitando solapamientos de horarios y limitando el número máximo de citas por día según la capacidad operativa del negocio.

## 4. Justificación del Cambio

Este cambio es necesario para evitar la sobrecarga de trabajo y la asignación incorrecta de citas. Actualmente, la gestión manual genera errores de agenda y retrasos en la atención al cliente.
El beneficio esperado es una mejor organización de las citas, optimización del tiempo del personal y mayor satisfacción del cliente.
Si no se implementa este cambio, el negocio continuará presentando conflictos de agenda, reprocesos y pérdida de confianza por parte de los clientes.

## 5. Análisis de Impacto (Llenado por el Equipo de Análisis)

Impacto en Alcance:
Se amplía el alcance del módulo de citas al incluir validaciones automáticas de disponibilidad.

Impacto en Cronograma:
+1 semana adicional de desarrollo.

Impacto en Costo:
Incremento bajo asociado a horas de desarrollo.

Impacto en Calidad:
Mejora significativa en la confiabilidad y precisión del sistema.

Reqs. Afectados:
RF-004, RF-007 (Notificaciones de citas)

Módulos Afectados:
Módulo de Citas
Módulo de Usuarios

Esfuerzo Estimado:
24 horas de desarrollo

Nivel de Riesgo:
Medio

## 6. Alternativas Consideradas

Alternativa 1:
Mantener la validación manual de disponibilidad por parte del administrador.

Alternativa 2:
Implementar validación automática de disponibilidad con reglas configurables.

Recomendación:
Se recomienda la Alternativa 2, ya que reduce errores humanos, mejora la eficiencia operativa y es escalable a futuro.

## 7. Decisión del CCB

## Fecha de Revisión:
15/12/2025

Decisión:
☑ APROBADO

Comentarios CCB:
El cambio es viable, aporta valor al negocio y mejora la calidad del sistema sin afectar significativamente el cronograma.

Sprint / Versión Asignada:
Sprint 3 / Versión 1.1

## 8. Firmas de Aprobación

Presidente CCB
Nombre: ____________________
Firma: ____________________
Fecha: 15/12/2025

Líder Técnico
Nombre: ____________________
Firma: ____________________
Fecha: 15/12/2025

Líder de Proyecto
Nombre: ____________________
Firma: ____________________
Fecha: 15/12/2025

## 9. Seguimiento de Implementación

| Fecha | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/12/2025 | Ajuste de reglas de disponibilidad | Equipo de Desarrollo | Pendiente |
| 18/12/2025 | Pruebas funcionales de agendamiento | QA | Pendiente |